## Slide 1
Kmarket Project
2팀 김철학, 구홍모, 강중현, 김채영, 장인화

## Slide 2
목차
프로젝트 개요
01
02
03
04
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역

## Slide 3
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
01. 프로젝트 개요
프로젝트 요약
1
2
3
4
5
프로젝트 요약
배경 및 목적
기대 효과
주요 기능
서비스 채널 및 개발방식
1
2
3
4
프로젝트 구분 전자 상거래 플랫폼
프로젝트 이름 Kmarket 종합 온라인 쇼핑몰
배포주소 http://3.35.170.228:8080/Java1_Kmarket1/
개발기간 2022.12.05 ~ 2022.12.28

## Slide 4
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
01. 프로젝트 개요
프로젝트 요약
1
2
3
4
5
배경 및 목적
배경 및 목적
기대 효과
주요 기능
서비스 채널 및 개발방식
1
2
3
기존 전자상거래 플랫폼 (이하 온라인 쇼핑몰)이 가지고 있는 불편한 접근성과 복잡성을 개선
판매자와 사용자에 친화적인 쇼핑몰 개발에 방점을 둠
보다 편리한 온라인 쇼핑환경에 기여

## Slide 5
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
01. 프로젝트 개요
프로젝트 요약
1
2
3
4
5
기대 효과
배경 및 목적
기대 효과
주요 기능
서비스 채널 및 개발방식
1
2
판매자의 소득 증대 및 수익 창출
소비자의 빠르고 편리한 상품구매 접근성 확보와 합리적인 상품 구매

## Slide 6
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
01. 프로젝트 개요
프로젝트 요약
1
2
3
4
5
주요 기능
배경 및 목적
기대 효과
주요 기능
서비스 채널 및 개발방식
1
2
3
회원가입, 로그인
상품등록, 상품목록, 상품보기, 장바구니, 주문하기
고객센터 공지사항, 자주묻는 질문, 문의하기

## Slide 7
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
01. 프로젝트 개요
프로젝트 요약
1
2
3
4
5
서비스 채널 및 개발방식
배경 및 목적
기대 효과
주요 기능
서비스 채널 및 개발방식
1
2
서비스 채널 – PC 웹, 모바일 웹 / 앱(Android, IOS) 개발 예정
사용자의 요구사항이 빈번하게 변경됨에 따라 요구사항, 설계, 개발, 시험의 단계를 반복적으로 수행하여 개발을 진행하는 Agile 개발방법론 채택

## Slide 8
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
02. 팀 구성
김철학
PM(Project Manager)
프로젝트 기획 및 계획 수립, 일정 관리
전통적인 개발과 운영을 위한 DevOps를 위해 중앙 집중식 팀 구성
장인화
개발자
프로젝트(회원) 화면구현, 기능구현
김채영
개발자
프로젝트(상품) 화면구현, 기능구현
강중현
개발자
프로젝트(관리자) 화면구현, 기능구현
구홍모
책임 개발자
프로젝트 (메인, 고객센터) 화면구현, 기능구현,
프로젝트 테스트 및 배포

## Slide 9
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
03. 프로젝트 개발 계획수립
03.1) 개발환경
Windows 10
Chrome 108.0.5359
OS
Browser
Apache Tomcat
Ver 9.0.67
WAS
Java 11
Servlet 4.0
JSP 2.3
Language
Server
HTML
CSS3
JavaScript(ES6)
jQuery 3.1
Language
Client
Eclipse IDE 4.24.0
MySQL 8.0 CE
HeidiSQL
Git 2.37.2
Github
Tools
MySQL 8.0
MariaDB 5.5.68
DBMS

## Slide 10
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
03. 프로젝트 개발 계획수립
03.2) 요구사항 분석
로그인 (Y)
구분 (Y)
약관 (Y)
일반가입 (Y)
판매자가입 (Y)
상품목록 (Y)
상품보기 (Y)
장바구니 (Y)
주문하기 (Y)
주문완료 (Y)
상품 (Y)
상품목록
상품등록
고객센터 (Y)
공지사항
>목록,보기,수정,작성
자주묻는질문
>목록,보기,수정,작성
문의하기
>목록,보기,답변
공지사항 (Y)
목록, 보기
자주묻는질문
목록, 보기 (Y)
문의하기 (Y)
목록, 보기
문의작성
High Urgent
Member
Product
Admin
CS

## Slide 11
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
03. 프로젝트 개발 계획수립
03.3) 작업분류체계(WBS)
WBS | TASK | 작업자 | 상태 | 시작 | 종료 | 산출
1 | 기획 | 김철학 | In Progress | 2022.12.01 | 2022.12.02 | 요구사항정의서
2 | 설계 | 김철학 | In Progress | 2022.12.05 | 2022.12.09 | ERD, 테이블명세서
3 | 화면구현 |  |  |  |  | 
3.1 | 메인, 고객센터 화면구현 | 구홍모 | Completed | 2022.12.05 | 2022.12.09 | HTML/CSS,JS
3.2 | 회원 화면구현 | 장인화 | Completed | 2022.12.05 | 2022.12.09 | HTML/CSS,JS
3.3 | 상품 화면구현 | 김채영 | Completed | 2022.12.05 | 2022.12.09 | HTML/CSS,JS
3.4 | 관리자 화면구현 | 강중현 | Completed | 2022.12.05 | 2022.12.09 | HTML/CSS,JS
4 | 기능구현 |  |  |  |  | 
4.1 | 메인,고객센터 기능구현 | 구홍모 | Completed | 2022.12.12 | 2022.12.23 | Java, JSP
4.2 | 회원 기능구현 | 장인화 | Completed | 2022.12.12 | 2022.12.23 | Java, JSP
4.3 | 상품 기능구현 | 김채영 | Completed | 2022.12.12 | 2022.12.23 | Java, JSP
4.4 | 관리자 기능구현 | 강중현 | Completed | 2022.12.12 | 2022.12.23 | Java, JSP
5 | 테스트 | 구홍모 | Completed | 2022.12.23 | 2022.12.28 | 테스트 체크리스트
6 | 배포 | 구홍모 | Completed | 2022.12.28 | 2022.12.31 | 프로젝트 완료보고서

## Slide 12
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
03. 프로젝트 개발 계획수립
03.4) 프로젝트 작업 일정 (2022.12.05 ~ 2022.12.31)
WBS | TASK | 작업자 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | 요구사항 분석 | 김철학 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | 프로젝트 아키텍처 분석 | 김철학 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | DB 설계 및 구현 | 김철학 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | 프로젝트 아키텍처 설계 | 김철학 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 화면구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | 메인 화면구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 | 회원 화면구현 | 장인화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3 | 상품 화면구현 | 김채영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.4 | 고객센터 화면구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.5 | 관리자 화면구현 | 강중현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
03. 프로젝트 개발 계획수립
03.4) 프로젝트 작업 일정 (2022.12.05 ~ 2022.12.31)
WBS | TASK | 작업자 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
4 | 기능구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | 메인 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2.1 | 회원/로그인 기능구현 | 장인화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2.2 | 회원/구분 기능구현 | 장인화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2.3 | 회원/약관 기능구현 | 장인화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2.4 | 회원/일반가입 기능구현 | 장인화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2.5 | 회원/판매자가입 기능구현 | 장인화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.3.1 | 상품/목록 기능구현 | 김채영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.3.2 | 상품/보기 기능구현 | 김채영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.3.3 | 상품/장바구니 기능구현 | 김채영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.3.4 | 상품/주문하기 기능구현 | 김채영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.3.5 | 상품/주문완료 기능구현 | 김채영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.5.1 | 고객센터/메인 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.5.2 | 고객센터/공지사항/목록 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.5.3 | 고객센터/공지사항/보기 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.5.4 | 고객센터/자주묻는질문/목록 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
03. 프로젝트 개발 계획수립
03.4) 프로젝트 작업 일정 (2022.12.05 ~ 2022.12.31)
WBS | TASK | 작업자 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
4 | 기능구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.5.5 | 고객센터/자주묻는질문/보기 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.5.6 | 고객센터/문의하기/목록 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.5.7 | 고객센터/문의하기/보기 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.5.8 | 고객센터/문의하기/쓰기 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.1 | 관리자/메인 기능구현 기능구현 | 강중현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.2 | 관리자/상품관리/목록 기능구현 | 강중현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.3 | 관리자/상품관리/등록 기능구현 | 강중현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.4 | 관리자/고객센터/공지사항/목록 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.5 | 관리자/고객센터/공지사항/보기 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.6 | 관리자/고객센터/공지사항/작성 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.7 | 관리자/고객센터/공지사항/수정 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.8 | 관리자/고객센터/자주묻는질문/목록 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.9 | 관리자/고객센터/자주묻는질문/보기 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.10 | 관리자/고객센터/자주묻는질문/작성 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
03. 프로젝트 개발 계획수립
03.4) 프로젝트 작업 일정 (2022.12.05 ~ 2022.12.31)
WBS | TASK | 작업자 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
4 | 기능구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.12 | 관리자/고객센터/문의하기/목록 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.13 | 관리자/고객센터/문의하기/답변 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.6.14 | 관리자/고객센터/문의하기/보기 기능구현 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1 | 단위테스트 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2 | 통합 테스트 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.3 | QC 및 피드백 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1 | 실서버 이관 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.2 | 이전 테스트 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.3 | 모니터링/장애 대등 준비 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.4 | 시스템 교육훈련 | 구홍모 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
04. 프로젝트 작업 내역
04.1) 정보구조(IA)
Kmarket
회원
상품
고객센터
관리자
메인
메인
자주묻는질문
로그인
약관
회원가입
상품목록
주문완료
상품보기
장바구니
주문하기
목록
보기
자주묻는질문
공지사항
자주묻는질문
문의하기
목록
보기
목록
보기
쓰기
상품관리
고객센터
목록
등록
공지사항
문의하기
목록
보기
수정
삭제
목록
보기
수정
삭제
목록
답변
보기

## Slide 17
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
04. 프로젝트 작업 내역
04.2) ERD

## Slide 18
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
04. 프로젝트 작업 내역
Package | Class | 설명
controller | IndexController.java | 메인 컨트롤러
Controller.admin | AdminIndexController.java | 관리자 메인 컨트롤러
Controller.admin.product | AdminProductDeleteController.java | 관리자 상품 삭제 컨트롤러
 | AdminProductListController.java | 관리자 상품현황 컨트롤러
 | AdminProductModifyController.java | 관리자 상품수정 컨트롤러
 | AdminProductRegisterController.java | 관리자 상품등록 컨트롤러
 | Cate2ListController.java | 관리자 상품수정, 상품등록 option cate2 값 컨트롤러
Controller.cs | ArtiCate2Controller.java | 관리자 공지사항, 고객센터 option cate2 값 컨트롤러
 | CSDeleteController.java | 관리자 고객센터 삭제 컨트롤러
 | CSListController.java | 관리자 고객센터 목록 컨트롤러
 | CSModiController.java | 관리자 고객센터 수정 컨트롤러
 | CSViewController.java | 관리자 고객센터 보기 컨트롤러
 | CSWriteController.java | 관리자 고객센터 작성 컨트롤러
 | FaqListController.java | 고객센터 자주묻는질문 목록 컨트롤러
 | FaqViewController.java | 고객센터 자주묻는질문 보기 컨트롤러
04.3) 클래스 목록

## Slide 19
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
04. 프로젝트 작업 내역
Package | Class | 설명
 | IndexController.java | 고객센터 메인 컨트롤러
 | NoticeListController.java | 고객센터 공지사항 목록 컨트롤러
 | NoticeViewController.java | 고객센터 공지사항 보기 컨트롤러
 | QnaListController.java | 고객센터 문의하기 목록 컨트롤러
 | QnaViewController.java | 고객센터 문의하기 보기 컨트롤러
 | QnaWriteController.java | 고객센터 문의하기 작성 컨트롤러
controller.member | CheckUidController.java | 회원가입 아이디 중복 체크 컨트롤러
 | JoinController.java | 일반회원/판매회원 회원가입 선택 컨트롤러
 | LoginController.java | 로그인 컨트롤러
 | LogoutController.java | 로그아웃 컨트롤러
 | RegisterController.java | 일반회원 회원가입 컨트롤러
 | RegisterSellerController.java | 판매회원 회원가입 컨트롤러
 | SignupController.java | 약관 동의 컨트롤러
 | CartController.java | 상품 장바구니 컨트롤러
 | CompleteController.java | 상품 주문완료 컨트롤러
04.3) 클래스 목록

## Slide 20
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
04. 프로젝트 작업 내역
Package | Class | 설명
controller.product | ListController.java | 상품 목록 컨트롤러
 | OrderController.java | 상품 주문하기 컨트롤러
 | ViewController.java | 상품 보기 컨트롤러
Dao | AdminProductListDao.java | 관리자 상품목록product 테이블 DAO
 | AdminProductRegisterDao.java | 관리자 상품등록product 테이블 DAO
 | CartDao.java | product_cart 테이블 DAO
 | CateDao.java | product_cate1, product_cate2 테이블 DAO
 | MemberDao.java | member 테이블 DAO
 | OrderDao.java | product_order 테이블 DAO
 | ProductDao.java | product 테이블 DAO
 | TermsDao.java | member_terms 테이블 DAO
db | DBHelper.java | 데이터베이스 커넥션
 | SQL.java | SQL 쿼리문
service | MemberService.java | 회원 서비스
 | ProductService.java | 상품 서비스
04.3) 클래스 목록

## Slide 21
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
04. 프로젝트 작업 내역
Package | Class | 설명
VO | ArticleVO.java | article 테이블 VO
 | CartVO.java | product_cart 테이블 VO
 | Cate1VO.java | product_cate1 테이블 VO
 | Cate2VO.java | product_cate2 테이블 VO
 | MemberVO.java | member 테이블 VO
 | OrderVO.java | product_order 테이블 VO
 | PointVO.java | member_point 테이블 VO
 | ProductVO.java | product 테이블 VO
 | ReviewVO.java | product_review 테이블 VO
 | TermsVO.java | member_terms 테이블 VO
04.3) 클래스 목록

## Slide 22
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
04. 프로젝트 작업 내역
04.4) View 목록
Root | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 설명
 | admin | cs | list.jsp |  | 관리자 공지사항,자주묻는질문,문의하기 목록
 |  |  | modify.jsp |  | 관리자 공지사항,자주묻는질문,문의하기 수정
 |  |  | view.jsp |  | 관리자 공지사항,자주묻는질문,문의하기 보기
 |  |  | write.jsp |  | 관리자 공지사항,자주묻는질문 작성
 |  | product | list.jsp |  | 관리자 상품 현황
 |  |  | modify.jsp |  | 관리자 상품 수정
 |  |  | register.jsp |  | 관리자 상품 등록
 |  | index.jsp |  |  | 관리자 메인
 | cs | faq | list.jsp |  | 고객센터 자주묻는질문 목록
 |  |  | view.jsp |  | 고객센터 자주묻는질문 보기
 |  | notice | list.jsp |  | 고객센터 공지사항 목록
 |  |  | view.jsp |  | 고객센터 공지사항 보기

## Slide 23
프로젝트 개요
팀 구성
프로젝트 개발 계획 수립
프로젝트 작업 내역
04. 프로젝트 작업 내역
Root | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 설명
webapp |  | qna | list.jsp |  | 고객센터 문의하기 목록
 |  |  | view.jsp |  | 고객센터 문의하기 보기
 |  |  | write.jsp |  | 고객센터 문의하기 작성
 |  | index.jsp |  |  | 고객센터 메인
 | member | join.jsp |  |  | 구매회원 / 판매회원 회원가입
 |  | login.jsp |  |  | 회원 로그인
 |  | register.jsp |  |  | 구매회원 회원가입
 |  | registerSeller.jsp |  |  | 판매회원 회원가입
 |  | signup.jsp |  |  | 약관 동의
 | Product | cart.jsp |  |  | 장바구니
 |  | complete.jsp |  |  | 상품 주문완료
 |  | list.jsp |  |  | 상품 목록
 |  | order.jsp |  |  | 상품 주문하기
 |  | view.jsp |  |  | 상품 보기
 | index.jsp |  |  |  | Kmarket 메인화면
04.4) View 목록

## Slide 24
04. 프로젝트 작업 내역
04.5) 주요기능 시연
발표 시연으로 대체합니다.
감사합니다.